# Aufgaben
Abkürzungen:

## I Fragebogen:

### a)Erstellung
Mittel: Themen-Schwerpunkte aus dem Kundengespräch
Ziel: Fragebogen und Interviewbogen

1.0 Themenbereiche
Teil der Zieldefinition

Identifizierung der Themen-Schwerpunkte
Paket 1.0: Erarbeiten der wesentlichen Themenbereiche für Fragebögen und Interviews

1.1 Ist-Situation
In diesen Paketen werden themenspezifische Fragen gesammelt, deren tiefere Inhalte in Meetings besprochen werden. Sie sollen die jetzige Situation, deren Probleme und Vorgehensweisen quantifizieren
Paket 1.1.2: Kalender und Navigation
Paket 1.1.3: Datenaustausch und Ansicht
Paket 1.1.4: Text-Editor
Paket 1.1.5: Online-Prüfungen
Paket 1.1.6: Weitere Ziele und Ähnliche Konzepte

1.2 Soll-Situation
In diesen Paketen werden themenspezifische Fragen gesammelt, deren tiefere Inhalte in Meetings besprochen werden. Sie sollen die zukünftige Situation, Lösungen für Probleme und zukünftige Vorgehensweisen quantifizieren
Paket 1.2.1: Kalender und Navigation
Paket 1.2.2: Datenaustausch und Ansicht
Paket 1.2.3: Text-Editor
Paket 1.2.4: Online-Prüfungen
Paket 1.2.5: Weitere Ziele und Ähnliche Konzepte

Anmerkung: Die Themen sind so gewählt, dass sich Überschneidungen ergeben um ausgewählte Aspekte aus mehreren Methodiken heraus zu bedenken.

1.3 Fragebogen erstellen
Diese Arbeitspakete beschäftigen sich mit der Verarbeitung vorhandener Fragen und deren Optimierung

.Fragen optimieren
..Fragen zusammentragen
Paket 1.3.1: Alle Fragen werden gesammelt
..Fragen filtern nach Aussagekraft und Sinn
Paket 1.3.2: Doppelte Fragen und sinnlose Fragen filtern
Paket 1.3.3: ungenaue Fragen und Fragen mit wenig Aussagekraft werden gesammelt
..Fragen umformulieren
Paket 1.3.4: Fragen aus Paket 14 werden zu genauen Fragen mit großer Aussagekraft umformuliert oder gestrichen

..Fragen katalogisieren
Paket 1.3.5: Fragen aus Paket 15 werden nach Themen und Zielgruppe geordnet

.Fragenkataloge erstellen
..Fragen ordnen
Paket 1.3.6: Es werden Fragebögen nach Zielgruppe verfasst
..Fragen prüfen
Paket 1.3.7: Die Dokumente werden geprüft und fertig gestellt

1.4: Interviewkatalog
Diese Arbeitspakete erheben auf Grund der Fragen des Fragenkatalogs komplexere Zusammenhänge

..Bereiche identifizieren
Paket 1.4.1: Besonders Kritische und Komplexe Zusammenhänge werden aus dem Fragenkatalog erarbeitet
..Interviewfragen erstellen
Paket 1.4.2: Auf Grundlage des Fragenkatalogs wird ein Interviewbogen erstellt, der komplexe Zusammenhänge erfasst.
..Fragen filtern nach Aussagekraft und Sinn
Paket 1.4.3: Doppelte Fragen und sinnlose Fragen filtern
Paket 1.4.4: ungenaue Fragen und Fragen mit wenig Aussagekraft werden gesammelt
..Fragen umformulieren
Paket 1.4.5: Fragen aus Paket 14 werden zu genauen Fragen mit großer Aussagekraft umformuliert oder gestrichen

..Fragen katalogisieren
Paket 1.4.6: Fragen aus Paket 15 werden nach Themen und Zielgruppe geordnet

### b) Auswertung
Mittel: Ausgefüllte Fragebögen, Notizen aus Interviews, Microsoft Excel oder ähnliche
Ziel: Quantifizierung der Probleme, Differenzen zwischen verschiedenen Anwendergruppen, Erfassung möglicher Ziele, Gründe der Probleme identifiziert
1.5 Fragenkatalog und Interviewbögen
..Bögen auswerten
Paket 1.5.1: Ausgefüllte Fragebögen und Notizen aus Interviews werden ausgewertet
Paket 1.5.2: Auswertung wird interpretiert nach Übereinstimmung, wichtigsten Problemen, Differenzen verschiedener Anwendergruppen, Problemgründe werden identifiziert
Paket 1.5.3: Probleme werden priorisiert und es wird bewertet wie kritisch zum Ziel sie sind. Erstellung einer Zusammenfassung der Aussage der Ergebnisse
Paket 1.5.4: Darstellung der Ergebnisse in Diagrammen, die die Interpretation unterstützen

MILESTONE 1: Datenerhebung, Produkt: Zusammenfassung der Umfrageergebnisse
### c) Darstellung
Mittel: UML, BPMN, Auswertung
Ziel: Darstellung der identifizierten Probleme und Prozesse, Identifizierung problematischer und kritischer Bestandteile des Systems
1.6 Modellierung und Analyse
.Identifizierung der Kernprozesse und Auswahl geeigneter Modellierungsinstrumente
..Datenaustausch
Paket 1.6.1: Identifizierung der Kernprozesse beim Hochladen einer Datei
Paket 1.6.2: Identifizierung der Kernprozesse beim Zugriff auf die Datei einer anderen Person
Paket 1.6.3: Identifizierung der Kernprozesse bei der Veränderung einer Datei
Paket 1.6.4: Identifizierung der Kernprozesse bei der Suche nach einer Datei
..Text-Editor
Paket 1.6.5: Identifizierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Textdatei
Paket 1.6.6: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Tabelle
Paket 1.6.7: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Hyperlinks
Paket 1.6.8: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Einrückung
Paket 1.6.9: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Überschrift
Paket 1.6.10: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Bildes
Paket 1.6.11: Identifizierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Datei durch mehrere Personen
..Onlineklausur
Paket 1.6.12: Identifizierung der Kernprozesse beim Erstellen einer Online-Prüfung
Paket 1.6.13: Identifizierung der Kernprozesse bei der Auswertung einer Online Klausur
Paket 1.6.14: Identifizierung der Kernprozesse beim Versuch eines Imports von Fragen
Paket 1.6.15: Identifizierung der Kernprozesse beim Versuch eines Exports von Fragen
Paket 1.6.16: Identifizierung der Anzahl der Möglichkeiten einer Fragestellung und deren Auswertung
..Kalender
Paket 1.6.17: Identifizierung der Kernprozesse beim Verknüpfen von Daten mit dem Kalender
Paket 1.6.18: Identifizierung der Kernprozesse der Kernprozesse des Kalenders
..Austausch
Paket 1.6.19: Identifizierung der Kernprozesse eines Forumeintrags am PC und am Mobilgerät
Paket 1.6.20: Identifizierung der Kernprozesse der Feedbackfunktion
Paket 1.6.21: Identifizierung der Kernprozesse des Erstellen eines Verteilers
..Navigation
Paket 1.6.22: Identifizierung der Kernprozesse der Navigation zwischen Kursen, Kalender, Kurssuche und der Einstellung des Navigationsblocks
..Ansicht
Paket 1.6.23: Identifizierung der Kernprozesse der Ansichtseinstellung
Paket 1.6.24: Identifizierung der Kernprozesse der Suche nach Kursen
Paket 1.6.25: Identifizierung der Kernprozesse Suche nach einem Skript

MILESTONE 2: Identifizierung der Kernprozesse, Produkt: Liste Kernprozesse

1.7 Darstellung der Identifizierte Kernprozesse
.Modellierung der erarbeiteten Prozesse und Funktionen
..Datenaustausch
Paket 1.7.1: Modellierung der Kernprozesse beim Hochladen einer Datei
Paket 1.7.2: Modellierung der Kernprozesse beim Zugriff auf die Datei einer anderen Person
Paket 1.7.3: Modellierung der Kernprozesse bei der Veränderung einer Datei
Paket 1.7.4: Modellierung der Kernprozesse bei der Suche nach einer Datei
..Text-Editor
Paket 1.7.5: Modellierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Textdatei
Paket 1.7.6: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Tabelle
Paket 1.7.7: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Hyperlinks
Paket 1.7.8: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Einrückung
Paket 1.7.9: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Überschrift
Paket 1.7.10: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Bildes
Paket 1.7.11: Modellierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Datei durch mehrere Personen
..Onlineklausur
Paket 1.7.12: Modellierung der Kernprozesse beim Erstellen einer Online-Prüfung
Paket 1.7.13: Modellierung der Kernprozesse bei der Auswertung einer Online Klausur
Paket 1.7.14: Modellierung der Kernprozesse beim Versuch eines Imports von Fragen
Paket 1.7.15: Modellierung der Kernprozesse beim Versuch eines Exports von Fragen
Paket 1.7.16: Modellierung der Anzahl der Möglichkeiten einer Fragestellung und deren Auswertung
..Kalender
Paket 1.7.17: Modellierung der Kernprozesse beim Verknüpfen von Daten mit dem Kalender
Paket 1.7.18: Modellierung der Kernprozesse der Kernprozesse des Kalenders
..Austausch
Paket 1.7.19: Modellierung der Kernprozesse eines Forumeintrags am PC und am Mobilgerät
Paket 1.7.20: Modellierung der Kernprozesse der Feedbackfunktion
Paket 1.7.21: Modellierung der Kernprozesse des Erstellen eines Verteilers
..Navigation
Paket 1.7.22: Modellierung der Kernprozesse der Navigation zwischen Kursen, Kalender, Kurssuche und der Einstellung des Navigationsblocks
..Ansicht
Paket 1.7.23: Modellierung der Kernprozesse der Ansichtseinstellung
Paket 1.7.24: Modellierung der Kernprozesse der Suche nach Kursen
Paket 1.7.25: Modellierung der Kernprozesse Suche nach einem Skript
1.8 Verbesserung und Korrektur
Die folgenden Pakete dienen zur Korrektur durch eine zweite Person. Es wird die Modellierungstechnik und der Realitätsbezug besonders beachtet.
..Datenaustausch
Paket 1.8.1: Korrektur der Modelle Hochladen einer Datei
Paket 1.8.2: Korrektur der Modelle Zugriff auf die Datei einer anderen Person
Paket 1.8.3: Korrektur der Modelle der Veränderung einer Datei
Paket 1.8.4: Korrektur der Modelle der Suche nach einer Datei
..Text-Editor
Paket 1.8.5: Korrektur der Modelle Bearbeiten einer Textdatei
Paket 1.8.6: Korrektur der Modelle Einfügen einer Tabelle
Paket 1.8.7: Korrektur der Modelle Einfügen eines Hyperlinks
Paket 1.8.8: Korrektur der Modelle Einfügen einer Einrückung
Paket 1.8.9: Korrektur der Modelle Einfügen einer Überschrift
Paket 1.8.10: Korrektur der Modelle Einfügen eines Bildes
Paket 1.8.11: Korrektur der Modelle Bearbeiten einer Datei durch mehrere Personen
..Onlineklausur
Paket 1.8.12: Korrektur der Modelle Erstellen einer Online-Prüfung
Paket 1.8.13: Korrektur der Modelle der Auswertung einer Online Klausur
Paket 1.8.14: Korrektur der Modelle Versuch eines Imports von Fragen
Paket 1.8.15: Korrektur der Modelle Versuch eines Exports von Fragen
Paket 1.8.16: Modellierung der Anzahl der Möglichkeiten einer Fragestellung und deren Auswertung
..Kalender
Paket 1.8.17: Korrektur der Modelle Verknüpfen von Daten mit dem Kalender
Paket 1.8.18: Korrektur der Modelle der Kernprozesse des Kalenders
..Austausch
Paket 1.8.19: Korrektur der Modelle eines Forumeintrags am PC und am Mobilgerät
Paket 1.8.20: Korrektur der Modelle der Feedbackfunktion
Paket 1.8.21: Korrektur der Modelle des Erstellen eines Verteilers
..Navigation
Paket 1.8.22: Korrektur der Modelle der Navigation zwischen Kursen, Kalender, Kurssuche und der Einstellung des Navigationsblocks
..Ansicht
Paket 1.8.23: Korrektur der Modelle der Ansichtseinstellung
Paket 1.8.24: Korrektur der Modelle der Suche nach Kursen
Paket 1.8.25: Korrektur der Modelle Suche nach einem Skript

MILESTONE: Modelle der Problemprozesse, Produkt: Modelle
## II Analyse
Mittel: Zusammenfassung der Umfrageergebnisse, Modelle der Prozesse, UML, BPMN
Ziel: Menge theoretische Lösungen für die gefundenen Probleme
2.1 Theoretische Lösungen
In diesen Paketen wird auf Grundlage der bisherigen Arbeit eine Menge von Lösungen erarbeitet, analysiert, gefiltert und eingegrenzt. Diese erfolgen schriftlich oder in Diagrammform.
Paket 2.1.1: Erstellung der Lösungen für die Probleme des Datenaustauschs
Paket 2.1.2: Erstellung der Lösungen für die Probleme des Texteditierens
Paket 2.1.3: Erstellung der Lösungen für die Probleme bei der Online-Prüfung
Paket 2.1.4: Erstellung der Lösungen für Kalenderprobleme
Paket 2.1.5: Erstellung der Lösungen für Austauschprobleme
Paket 2.1.6: Erstellung der Lösung für Navigationsprobleme
Paket 2.1.7: Erstellung der Lösung für Ansichtprobleme
Paket 2.1.8: Erstellung der Lösung für zusätzliche Funktionen
2.2 Eingrenzung
In diesen Paketen erarbeiten 2 Teams parallel die Ideale Lösungsmengen. In dieser Zeit sollen die Teams möglichst nicht kommunizieren.
Paket 2.2.1: Auswahl der kleinsten Menge Lösungen, die alle Probleme lösen und aus Fragebögen ersichtliche Präferenzen berücksichtigen.
Paket 2.2.2: Auswahl der kleinsten Menge Lösungen, die alle Probleme lösen und aus Fragebögen ersichtliche Präferenzen berücksichtigen.
Paket 2.2.3: Abstimmung der Lösungsmengen
MILESTONE: Lösungen der Probleme des Lernmanagementsystems, Produkt: Lösung in Schrift- oder Modellform
III Praktische Lösung