# Arbeitspakete
## I Analyse:
Mittel: Ausgefüllte Fragebögen, Notizen aus Interviews, Microsoft Excel oder ähnliche
Ziel: Quantifizierung der Probleme, Differenzen zwischen verschiedenen Anwendergruppen, Erfassung möglicher Ziele, Gründe der Probleme identifiziert
1.0 Themenbereiche
Teil der Zieldefinition

Identifizierung der Themen-Schwerpunkte
Paket 1.0: Erarbeiten der wesentlichen Themenbereiche für Fragebögen und Interviews

1.1 Ist-Situation
In diesen Paketen werden themenspezifische Fragen gesammelt, deren tiefere Inhalte in Meetings besprochen werden. Sie sollen die jetzige Situation, deren Probleme und Vorgehensweisen quantifizieren
Paket 1.1.1: Kalender und Navigation
Paket 1.1.2: Datenaustausch und Ansicht
Paket 1.1.3: Text-Editor
Paket 1.1.4: Online-Prüfungen
Paket 1.1.5: Weitere Ziele und Ähnliche Konzepte
Paket 1.1.6: Studentenspezifische Fragen
Paket 1.1.7: Professorenspezifische Fragen

1.2 Soll-Situation
In diesen Paketen werden themenspezifische Fragen gesammelt, deren tiefere Inhalte in Meetings besprochen werden. Sie sollen die zukünftige Situation, Lösungen für Probleme und zukünftige Vorgehensweisen quantifizieren
Paket 1.2.1: Kalender und Navigation
Paket 1.2.2: Datenaustausch und Ansicht
Paket 1.2.3: Text-Editor
Paket 1.2.4: Online-Prüfungen
Paket 1.2.5: Weitere Ziele und Ähnliche Konzepte
Paket 1.2.6: Studentenspezifische Fragen
Paket 1.2.7: Professorenspezifische Fragen

Anmerkung: Die Themen sind so gewählt, dass sich Überschneidungen ergeben um ausgewählte Aspekte aus mehreren Methodiken heraus zu bedenken. Diese Ursprünglichen Aufgaben der Zieldefinition wurden bei Ende der Zieldefinitionsphase al Teil des Produkts beschlossen und geplant.

1.3 Fragebogen erstellen
Diese Arbeitspakete beschäftigen sich mit der Verarbeitung vorhandener Fragen und deren Optimierung

.Fragen optimieren
..Fragen zusammentragen
Paket 1.3.1: Alle Fragen werden gesammelt
..Fragen filtern nach Aussagekraft und Sinn
Paket 1.3.2: Doppelte Fragen und sinnlose Fragen filtern
Paket 1.3.3: ungenaue Fragen und Fragen mit wenig Aussagekraft werden gesammelt
..Fragen umformulieren
Paket 1.3.4: Fragen aus Paket 1.3.3 werden zu genauen Fragen mit großer Aussagekraft umformuliert oder gestrichen

..Fragen katalogisieren
Paket 1.3.5: Fragen werden nach Themen und Zielgruppe geordnet

Paket 1.3.6: Es werden Fragebögen nach Zielgruppe verfasst
..Fragen prüfen
Paket 1.3.7: Die Dokumente werden geprüft
Paket 1.3.8: fertig gestellt

1.4: Interviewkatalog
Diese Arbeitspakete erheben auf Grund der Fragen des Fragenkatalogs komplexere Zusammenhänge

..Bereiche identifizieren
Paket 1.4.1: Besonders Kritische und Komplexe Zusammenhänge werden aus dem Fragenkatalog erarbeitet
..Interviewfragen erstellen
Paket 1.4.2: Auf Grundlage des Fragenkatalogs wird ein Interviewbogen erstellt, der komplexe Zusammenhänge erfasst.
..Fragen filtern nach Aussagekraft und Sinn
Paket 1.4.3: Doppelte Fragen und sinnlose Fragen filtern
Paket 1.4.4: ungenaue Fragen und Fragen mit wenig Aussagekraft werden gesammelt
..Fragen umformulieren
Paket 1.4.5: Fragen aus Paket 1.4.4 werden zu genauen Fragen mit großer Aussagekraft umformuliert oder gestrichen

..Fragen katalogisieren
Paket 1.4.6: Fragen aus Paket 1.4.5 werden nach Themen und Zielgruppe geordnet

.Fragenkataloge erstellen
..Fragen ordnen
Paket 1.4.6: Es werden Fragebögen nach Zielgruppe verfasst
..Fragen prüfen
Paket 1.4.7: Die Dokumente werden geprüft und fertig gestellt

Kickoff
Damit der Projektstart ohne Komplikationen stattfinden kann, sind zwei Pakete zur schnellen Nachbesserung eingeplant
Paket 1.4.8: Nachbesserung falls Kickoff fehlschlägt
Zum reibungslosen Ablauf wird ein Reaktion im Falle der Ablehnung eingeplant
Paket 1.4.9: Notfallreaktionsplan
Sollte die Reaktion nicht erfolgreich sein, ist eine Gruppenaktion geplant, mit der der Kick-Off ermöglicht werden soll.

1.5 Auswertung
..Interviews durchführen und Fragebögen verteilen
Paket 1.5.1: Studentenfragebögen versenden
Paket 1.5.2: Professorenfragebögen versenden
Paket 1.5.3: Studenteninterviews durchführen
Paket 1.5.4: Professoreninterviews durchführen
..Bögen auswerten
Paket 1.5.5: Ausgefüllte Fragebögen
Paket 1.5.6: Notizen aus Interviews werden ausgewertet
Paket 1.5.7: Auswertung wird interpretiert nach Übereinstimmung, wichtigsten Problemen, Differenzen verschiedener Anwendergruppen, Problemgründe werden identifiziert
Paket 1.5.8: Probleme werden priorisiert und es wird bewertet wie kritisch zum Ziel sie sind. Erstellung einer Zusammenfassung der Aussage der Ergebnisse
Paket 1.5.9: Darstellung der Ergebnisse in Diagrammen, die die Interpretation unterstützen

MILESTONE 1: Datenerhebung, Produkt: Zusammenfassung der Umfrageergebnisse
### c) Darstellung
Mittel: UML, BPMN, Auswertung
Ziel: Darstellung der identifizierten Probleme und Prozesse, Identifizierung problematischer und kritischer Bestandteile des Systems
1.6 Identifizierung der Kernprozesse
.Identifizierung der Kernprozesse und Auswahl geeigneter Modellierungsinstrumente
Paket 1.6.1: Datenaustausch
Paket 1.6.1.1: Identifizierung der Kernprozesse beim Hochladen einer Datei
Paket 1.6.1.2: Identifizierung der Kernprozesse beim Zugriff auf die Datei einer anderen Person
Paket 1.6.1.3: Identifizierung der Kernprozesse bei der Veränderung einer Datei
Paket 1.6.1.4: Identifizierung der Kernprozesse bei der Suche nach einer Datei
Paket 1.6.2:..Text-Editor
Paket 1.6.2.1: Identifizierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Textdatei
Paket 1.6.2.2: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Tabelle
Paket 1.6.2.3: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Hyperlinks
Paket 1.6.2.4: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Einrückung
Paket 1.6.2.5: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Überschrift
Paket 1.6.2.6: Identifizierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Bildes
Paket 1.6.2.7: Identifizierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Datei durch mehrere Personen
Paket 1.6.3:..Onlineklausur
Paket 1.6.3.1: Identifizierung der Kernprozesse beim Erstellen einer Online-Prüfung
Paket 1.6.3.2: Identifizierung der Kernprozesse bei der Auswertung einer Online Klausur
Paket 1.6.3.3: Identifizierung der Kernprozesse beim Versuch eines Imports von Fragen
Paket 1.6.3.4: Identifizierung der Kernprozesse beim Versuch eines Exports von Fragen
Paket 1.6.3.5: Identifizierung der Anzahl der Möglichkeiten einer Fragestellung und deren Auswertung
Paket 1.6.4:..Kalender
Paket 1.6.4.1: Identifizierung der Kernprozesse beim Verknüpfen von Daten mit dem Kalender
Paket 1.6.4.2: Identifizierung der Kernprozesse der Funktionen des Kalenders
Paket 1.6.5:..Austausch
Paket 1.6.5.1: Identifizierung der Kernprozesse eines Forumeintrags am PC und am Mobilgerät
Paket 1.6.5.2: Identifizierung der Kernprozesse der Feedbackfunktion
Paket 1.6.5.3: Identifizierung der Kernprozesse des Erstellen eines Verteilers
Paket 1.6.6..Navigation
Paket 1.6.6.1: Identifizierung der Kernprozesse der Navigation zwischen Kursen, Kalender, Kurssuche und der Einstellung des Navigationsblocks
Paket 1.6.7:..Ansicht
Paket 1.6.7.1: Identifizierung der Kernprozesse der Ansichtseinstellung
Paket 1.6.7.2: Identifizierung der Kernprozesse der Suche nach Kursen
Paket 1.6.7.3: Identifizierung der Kernprozesse Suche nach einem Skript

MILESTONE 2: Identifizierung der Kernprozesse, Produkt: Liste Kernprozesse

1.7 Darstellung der Identifizierte Kernprozesse
.Modellierung der erarbeiteten Prozesse und Funktionen
Paket 1.7.1..Datenaustausch
Paket 1.7.1.1: Modellierung der Kernprozesse beim Hochladen einer Datei
Paket 1.7.1.2: Modellierung der Kernprozesse beim Zugriff auf die Datei einer anderen Person
Paket 1.7.1.3: Modellierung der Kernprozesse bei der Veränderung einer Datei
Paket 1.7.1.4: Modellierung der Kernprozesse bei der Suche nach einer Datei
Paket..Text-Editor
Paket 1.7.2.5: Modellierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Textdatei
Paket 1.7.2.6: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Tabelle
Paket 1.7.2.7: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Hyperlinks
Paket 1.7.2.8: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Einrückung
Paket 1.7.2.9: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen einer Überschrift
Paket 1.7.2.10: Modellierung der Kernprozesse beim Einfügen eines Bildes
Paket 1.7.2.11: Modellierung der Kernprozesse beim Bearbeiten einer Datei durch mehrere Personen
..Onlineklausur
Paket 1.7.3.12: Modellierung der Kernprozesse beim Erstellen einer Online-Prüfung
Paket 1.7.13: Modellierung der Kernprozesse bei der Auswertung einer Online Klausur
Paket 1.7.14: Modellierung der Kernprozesse beim Versuch eines Imports von Fragen
Paket 1.7.15: Modellierung der Kernprozesse beim Versuch eines Exports von Fragen
Paket 1.7.16: Modellierung der Anzahl der Möglichkeiten einer Fragestellung und deren Auswertung
..Kalender
Paket 1.7.17: Modellierung der Kernprozesse beim Verknüpfen von Daten mit dem Kalender
Paket 1.7.18: Modellierung der Kernprozesse der Kernprozesse des Kalenders
..Austausch
Paket 1.7.19: Modellierung der Kernprozesse eines Forumeintrags am PC und am Mobilgerät
Paket 1.7.20: Modellierung der Kernprozesse der Feedbackfunktion
Paket 1.7.21: Modellierung der Kernprozesse des Erstellen eines Verteilers
..Navigation
Paket 1.7.22: Modellierung der Kernprozesse der Navigation zwischen Kursen, Kalender, Kurssuche und der Einstellung des Navigationsblocks
..Ansicht
Paket 1.7.23: Modellierung der Kernprozesse der Ansichtseinstellung
Paket 1.7.24: Modellierung der Kernprozesse der Suche nach Kursen
Paket 1.7.25: Modellierung der Kernprozesse Suche nach einem Skript
1.8 Verbesserung und Korrektur
Die folgenden Pakete dienen zur Korrektur durch eine zweite Person. Es wird die Modellierungstechnik und der Realitätsbezug besonders beachtet.
..Datenaustausch
Paket 1.8.1: Korrektur der Modelle Hochladen einer Datei
Paket 1.8.2: Korrektur der Modelle Zugriff auf die Datei einer anderen Person
Paket 1.8.3: Korrektur der Modelle der Veränderung einer Datei
Paket 1.8.4: Korrektur der Modelle der Suche nach einer Datei
..Text-Editor
Paket 1.8.5: Korrektur der Modelle Bearbeiten einer Textdatei
Paket 1.8.6: Korrektur der Modelle Einfügen einer Tabelle
Paket 1.8.7: Korrektur der Modelle Einfügen eines Hyperlinks
Paket 1.8.8: Korrektur der Modelle Einfügen einer Einrückung
Paket 1.8.9: Korrektur der Modelle Einfügen einer Überschrift
Paket 1.8.10: Korrektur der Modelle Einfügen eines Bildes
Paket 1.8.11: Korrektur der Modelle Bearbeiten einer Datei durch mehrere Personen
..Onlineklausur
Paket 1.8.12: Korrektur der Modelle Erstellen einer Online-Prüfung
Paket 1.8.13: Korrektur der Modelle der Auswertung einer Online Klausur
Paket 1.8.14: Korrektur der Modelle Versuch eines Imports von Fragen
Paket 1.8.15: Korrektur der Modelle Versuch eines Exports von Fragen
Paket 1.8.16: Modellierung der Anzahl der Möglichkeiten einer Fragestellung und deren Auswertung
..Kalender
Paket 1.8.17: Korrektur der Modelle Verknüpfen von Daten mit dem Kalender
Paket 1.8.18: Korrektur der Modelle der Kernprozesse des Kalenders
..Austausch
Paket 1.8.19: Korrektur der Modelle eines Forumeintrags am PC und am Mobilgerät
Paket 1.8.20: Korrektur der Modelle der Feedbackfunktion
Paket 1.8.21: Korrektur der Modelle des Erstellen eines Verteilers
..Navigation
Paket 1.8.22: Korrektur der Modelle der Navigation zwischen Kursen, Kalender, Kurssuche und der Einstellung des Navigationsblocks
..Ansicht
Paket 1.8.23: Korrektur der Modelle der Ansichtseinstellung
Paket 1.8.24: Korrektur der Modelle der Suche nach Kursen
Paket 1.8.25: Korrektur der Modelle Suche nach einem Skript

MILESTONE 3: Modelle der Problemprozesse, Produkt: Modelle
## II Analyse
Mittel: Zusammenfassung der Umfrageergebnisse, Modelle der Prozesse, UML, BPMN
Ziel: Menge theoretische Lösungen für die gefundenen Probleme
2.1 Theoretische Lösungen
In diesen Paketen wird auf Grundlage der bisherigen Arbeit eine Menge von Lösungen erarbeitet, analysiert, gefiltert und eingegrenzt. Diese erfolgen schriftlich oder in Diagrammform.
Paket 2.1.1: Erstellung der Lösungen für die Probleme des Datenaustauschs
Paket 2.1.2: Erstellung der Lösungen für die Probleme des Texteditierens
Paket 2.1.3: Erstellung der Lösungen für die Probleme bei der Online-Prüfung
Paket 2.1.4: Erstellung der Lösungen für Kalenderprobleme
Paket 2.1.5: Erstellung der Lösungen für Austauschprobleme
Paket 2.1.6: Erstellung der Lösung für Navigationsprobleme
Paket 2.1.7: Erstellung der Lösung für Ansichtprobleme
Paket 2.1.8: Erstellung der Lösung für zusätzliche Funktionen
2.2 Eingrenzung
In diesen Paketen erarbeiten 2 Teams parallel die Ideale Lösungsmengen. In dieser Zeit sollen die Teams möglichst nicht kommunizieren.
Paket 2.2.1: Auswahl der kleinsten Menge Lösungen, die alle Probleme lösen und aus Fragebögen ersichtliche Präferenzen berücksichtigen.
Paket 2.2.2: Abstimmung der Lösungsmengen
MILESTONE 4: Lösungen der Probleme des Lernmanagementsystems, Produkt: Lösung in Schrift- oder Modellform
## III Praktische Lösung
Mittel: UML, BPMN, Moodle-Webseite, Officeprogramme
Ziel: Lösungsvorschläge für die identifizierten Probleme
3.1 Möglichkeitenanalyse: Hier sollen vorhandene Lösungen gefunden werden. Diese werden nach 4 Kategorien eingeteilt: (1) vorhanden, (2) ähnlich vorhanden, (3) im Grundkonzept Moodle vorhanden, aber nicht für die HS eingerichtet, (4) nicht vorhanden.
Paket 3.1.1: Suche und Modellierung nach vorhandenen Lösungen für die Probleme des Datenaustauschs
Paket 3.1.2: Suche nach Modellierung vorhandenen für die Probleme des Texteditierens
Paket 3.1.3: Suche nach Modellierung vorhandenen für die Probleme bei der Online-Prüfung
Paket 3.1.4: Suche nach Modellierung vorhandenen für Kalenderprobleme
Paket 3.1.5: Suche nach Modellierung vorhandenen für Austauschprobleme
Paket 3.1.6: Suche nach Modellierung vorhandenen für Navigationsprobleme
Paket 3.1.7: Suche nach Modellierung vorhandenen für Ansichtprobleme
Paket 3.1.8: Suche nach Modellierung vorhandenen für zusätzliche Funktionen
3.2 Lösungserstellung: Diese Arbeitspakete behandeln die Lösungserstellung nach den Kategorien aus 3.1
Paket 3.2.1: Ähnlich vorhandene Lösungen werden eingeteilt in (1.) Lösung akzeptabel und (4) eigene Lösung notwendig
Paket 3.2.2: Vorschläge des Wechsels zur vorhandenen Lösung wird dokumentiert und modelliert
Paket 3.2.3: Vorschläge der Änderungen am Hochschulmoodle zur Annäherung an die Lösung wird dokumentiert und protokolliert.
Paket 3.2.4: Vorschläge der Integration der Lösungsmodelle in das aktualisierte Lernmanagementsystem wird dokumentiert und modelliert.
Paket 3.2.5: Ausarbeitung der Voraussetzungen des Wechsels in Schriftform
MILESTONE 5: Lösungskonzepte für eine Optimierung des Lernmanagementsystems, Produkt: Modelle und Dokumentierung der Optimierung, Ausarbeitung der Voraussetzungen für diesen Wechsel in Schriftform

## IV Präsentation
Mittel: MS Office oä., alle erarbeiteten Erzeugnisse des Projekts, Präsentationsmaterialien
Ziel: Präsentation auf Postern und am Stand, Abnahme des Produktes
4.1 Erstellung der Poster: Sammlung der relevanten Materialien und Zusammenfassung auf Postern.
Paket 4.1.1: Sammlung themenspezifischer Materialien
Paket 4.1.2: Erarbeiten eines Präsentationskonzeptes
Paket 4.1.3: Erstellen der Poster nach Konzept
4.2 Marktplatzvorbereitung: Individuelle Vorbereitung der erarbeiteten Produkte
Paket 4.2.1: Vorbereitung Stand
Paket 4.2.2: Individuelle Vorbereitung

MILESTONE 6: Präsentation und Abnahme des Projekts, Produkt: Plakate, Marktplatzstand, Erklärungen zu der geleisteten Arbeit.