PMO-LMS

Abgabe SCRUM

SS2016

Stand: 2. Mai 2016

Teammitglieder:
- Heiler, Johannes
- Jünemann, Tobias
- Ketcha, Caleb
- Liu, Qingyao
- Qui, Shuang
- Stein, Fabian
# Inhaltsverzeichnis
1. Product Backlog	2
  20160405_KW14_Product Backlog_KC_V2.md	2
  20160415_KW15_Product Backlog_KC_V2.md	3
  20160419_KW16_Product Backlog_KC_V1.md	4
  20160426_KW17_Product Backlog_KC_V1.md	5
2. Product Increment	6
  20160405_KW14_Product Increment_KC_V1.md	6
  20160412_KW15_Product Increment_KC_V1.md	6
  20160419_KW16_Product Increment_KC_V1.md	7
  20160426_KW17_Product Increment_KC_V1.md	7
3. Sprint Backlog	8
  20160405_Sprint Backlog_QS_V1.md	8
  20160412_Sprint Backlog_QS_HJ_V2.md	8
  20160419_Sprint Backlog_QS_HJ_V3.md	8
  20160426_Sprint Backlog_QS_HJ_V4.md	8
4. Scrum Master Log	9
  20160407_Scrum Master Log_JT_V1.md	9
  20160414_Scrum Master Log_JT_V2.md	9
  20160420_Scrum Master Log_JT_V3.md	9
  20160426_Scrum Master Log_JT_V4.md	9

Anmerkungen:
Zur besseren Lesbarkeit werden die MD-Dateien in diesem Dokument in ihrer
entsprechend korrekten Formatierung, wie in Github, dargestellt.
Die Kürzel in den Dokumentennamen sind wie folgt zugeordnet:
HJ = Heiler, Johannes
JT = Jünemann, Tobias
KC = Ketcha, Caleb
LQ = Liu, Qingyao
QS = Qui, Shuang
SF = Stein, Fabian
# 1. Product Backlog
## 20160405_KW14_Product Backlog_KC_V2.md
ID Beschreibung Rang/Prio / 6 Sammeln von Fragen 1 / 7 Filtern ungenügender Fragen 1 / 8 Verbessern der ungenügenden Fragen 2 / 9 Entfernen der ungenügenden Fragen 3 / 10 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm 4 / 11 Versenden der Umfrege und Zwischenkontrolle 5 / 12 Auswertung der Ergebnisse 6 / 13 Modellierung der Ergebnisse 7 / 14 Interpretation der Auswertung 8 / 15 Prüfung der Umsetzbarkeit 9 / 16 Formulierung der Anforderungen 10 / 17 Modellierung der Anforderungen 11 / 18 Aufteilung in Unteranforderungen 12 / 19 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle 13 / 20 Samlung von Lösung des HSMoodle 14 / 21 Darstellung in URL-Diagramm 15 / 22 Prüfung der Lösung 16 / 23 Analyse der Lösung 17 / 24 Auswahl der besten Lösung 18 / 25 Erfassung der Schritte zur Umsetzung 19 / 26 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen 20 / 27 Festlegung Reihenfolge der Schritte 21 / 28 Erweiterung um Screemshots 22 / 29 Erweiterung um Diagramme 23 / 30 Kontrollierung, Verbesserung 24 / 31 Sammlung themenspezifischer Materialien 25 / 32 Erarbeitung Präsentationkonzept 26 / 33 Erstellung der Poster 27 / 34 Standvorbereitung 28 / 35 Individuelle Vorbereitung 29

## 20160415_KW15_Product Backlog_KC_V2.md
ID Beschreibung Rang/Prio / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) 1 / 9 Verbesserung der Formatierung 1 / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen 1 / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen 1 / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm 2 / 13 Versenden der Umfrege und Zwischenkontrolle 3 / 14 Auswertung der Ergebnisse 4 / 15 Modellierung der Ergebnisse 5 / 16 Interpretation der Auswertung 6 / 17 Prüfung der Umsetzbarkeit 7 / 18 Formulierung der Anforderungen 8 / 19 Modellierung der Anforderungen 9 / 20 Aufteilung in Unteranforderungen 10 / 21 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle 11 / 22 Samlung von Lösung des HSMoodle 12 / 23 Darstellung in URL-Diagramm 13 / 24 Prüfung der Lösung 14 / 25 Analyse der Lösung 15 / 26 Auswahl der besten Lösung 16 / 27 Erfassung der Schritte zur Umsetzung 17 / 28 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen 18 / 29 Festlegung Reihenfolge der Schritte 18 / 30 Erweiterung um Screemshots 19 / 31 Erweiterung um Diagramme 20 / 32 Kontrollierung, Verbesserung 21 / 33 Sammlung themenspezifischer Materialien 22 / 34 Erarbeitung Präsentationkonzept 23 / 35 Erstellung der Poster 24 / 36 Standvorbereitung 25 / 37 Individuelle Vorbereitung 26

## 20160419_KW16_Product Backlog_KC_V1.md
ID Beschreibung Rang/Prio / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) 1 / 9 Verbesserung der Formatierung 1 / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen 1 / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen 1 / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm 2 / 13 Versenden der Umfrage und Zwischenkontrolle 3 / 14 Auswertung der Ergebnisse 4 / 15 Modellierung der Ergebnisse 5 / 16 Interpretation der Auswertung 6 / 17 Prüfung der Umsetzbarkeit 7 / 18 Formulierung der Anforderungen 8 / 19 Modellierung der Anforderungen 9 / 20 Aufteilung in Unteranforderungen 10 / 21 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle 11 / 22 Samlung von Lösung des HSMoodle 12 / 23 Darstellung in URL-Diagramm 13 / 24 Prüfung der Lösung 14 / 25 Analyse der Lösung 15 / 26 Auswahl der besten Lösung 16 / 27 Erfassung der Schritte zur Umsetzung 17 / 28 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen 18 / 29 Festlegung Reihenfolge der Schritte 18 / 30 Erweiterung um Screemshots 19 / 31 Erweiterung um Diagramme 20 / 32 Kontrollierung, Verbesserung 21 / 33 Sammlung themenspezifischer Materialien 22 / 34 Erarbeitung Präsentationkonzept 23 / 35 Erstellung der Poster 24 / 36 Standvorbereitung 25 / 37 Individuelle Vorbereitung 26

## 20160426_KW17_Product Backlog_KC_V1.md
ID Beschreibung Rang/Prio / 13 Zwischenkontrolle 1 / 14 Vorbereitung 2 / 15 Versenden der Umfrege und Zwischenkontrolle 3 / 16 Auswertung der Ergebnisse 4 / 17 Modellierung der Ergebnisse 5 / 19 Interpretation der Auswertung 6 / 20 Prüfung der Umsetzbarkeit 7 / 21 Formulierung der Anforderungen 8 / 22 Modellierung der Anforderungen 9 / 23 Aufteilung in Unteranforderungen 10 / 24 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle 11 / 25 Samlung von Lösung des HSMoodle 12 / 26 Darstellung in URL-Diagramm 13 / 27 Prüfung der Lösung 14 / 28 Analyse der Lösung 15 / 29 Auswahl der besten Lösung 16 / 30 Erfassung der Schritte zur Umsetzung 17 / 31 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen 18 / 32 Festlegung Reihenfolge der Schritte 18 / 33 Erweiterung um Screemshots 19 / 34 Erweiterung um Diagramme 20 / 35 Kontrollierung, Verbesserung 21 / 36 Sammlung themenspezifischer Materialien 22 / 37 Erarbeitung Präsentationkonzept 23 / 38 Erstellung der Poster 24 / 39 Standvorbereitung 25 / 40 Individuelle Vorbereitung 26

# 2. Product Increment
## 20160405_KW14_Product Increment_KC_V1.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS

## 20160412_KW15_Product Increment_KC_V1.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS / 6 Sammeln von Fragen / 7 Filtern ungenügender Fragen

## 20160419_KW16_Product Increment_KC_V1.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS / 6 Sammeln von Fragen / 7 Filtern ungenügender Fragen

## 20160426_KW17_Product Increment_KC_V1.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS / 6 Sammeln von Fragen / 7 Filtern ungenügender Fragen / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) / 9 Verbesserung der Formatierung / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm

# 3. Sprint Backlog
## 20160405_Sprint Backlog_QS_V1.md
ID Beschreibung Erledigt Kommentar / 6 Sammeln von Fragen Nein - / 7 Filtern ungenügender Fragen Nein -

## 20160412_Sprint Backlog_QS_HJ_V2.md
ID Beschreibung Erledigt Kommentar / 8 Verbessern der ungenügenden Fragen Nein Hausarbeit hinzufügen / 9 Entfernen der ungenügenden Fragen Nein -

## 20160419_Sprint Backlog_QS_HJ_V3.md
ID Beschreibung Erledigt Kommentar / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) Nein Hausarbeit / (Kunde im Meeting) / 9 Verbesserung der Formatierung Nein - / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen Nein - / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen Nein - / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm Nein - / 13 Versenden der Umfrage und Zwischenkontrolle Nein -

## 20160426_Sprint Backlog_QS_HJ_V4.md
ID Beschreibung Erledigt Kommentar / 13 Zwischenkontrolle Nein - / 14 Vorbereitung Nein -

# 4. Scrum Master Log
## 20160407_Scrum Master Log_JT_V1.md
ID Task Rang Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. 1 Nein

## 20160414_Scrum Master Log_JT_V2.md
ID Task Rang Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. - Ja / 2 Meetings mit Google Hangouts abhalten. 1 Nein

## 20160420_Scrum Master Log_JT_V3.md
ID Task Rang Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. - Ja / 2 Meetings mit Google Hangouts abhalten. - Ja / 3 Team wünscht sich eine Möglichkeit, MD-Dateien in PDFs umzuwandeln. 1 Nein

## 20160426_Scrum Master Log_JT_V4.md
ID Task Rang Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. - Ja / 2 Meetings mit Google Hangouts abhalten. - Ja / 3 Team wünscht sich eine Möglichkeit, MD-Dateien in PDFs umzuwandeln. - Ja