PMO-LMS

Abgabe SCRUM

SS2016

Stand: 2. Mai 2016

Teammitglieder:
- Heiler, Johannes
- Jünemann, Tobias
- Ketcha, Caleb
- Liu, Qingyao
- Qiu, Shuang
- Stein, Fabian
# Inhaltsverzeichnis
1. Product Backlog	2
  20160405_KW14_Product Backlog_KC.md	2
  20160415_KW15_Product Backlog_KC.md	3
  20160419_KW16_Product Backlog_KC.md	4
  20160426_KW17_Product Backlog_KC.md	5
2. Product Increment	6
  20160405_KW14_Product Increment_KC.md	6
  20160412_KW15_Product Increment_KC.md	6
  20160419_KW16_Product Increment_KC.md	7
  20160426_KW17_Product Increment_KC.md	7
3. Sprint Backlog	8
  20160405_Sprint Backlog_QS.md	8
  20160412_Sprint Backlog_QS_HJ.md	8
  20160419_Sprint Backlog_QS_HJ.md	8
  20160426_Sprint Backlog_QS_HJ.md	8
4. Scrum Master Log	9
  20160407_Scrum Master Log_JT.md	9
  20160414_Scrum Master Log_JT.md	9
  20160420_Scrum Master Log_JT.md	9
  20160426_Scrum Master Log_JT.md	9

Anmerkungen:
Zur besseren Lesbarkeit werden die MD-Dateien in diesem Dokument in ihrer
entsprechend korrekten Formatierung, wie in Github, dargestellt.
Die Kürzel in den Dokumentennamen sind wie folgt zugeordnet:
HJ = Heiler, Johannes
JT = Jünemann, Tobias
KC = Ketcha, Caleb
LQ = Liu, Qingyao
QS = Qiu, Shuang
SF = Stein, Fabian
# 1. Product Backlog
## 20160405_KW14_Product Backlog_KC.md
ID Beschreibung / 6 Sammeln von Fragen / 7 Filtern ungenügender Fragen / 8 Verbessern der ungenügenden Fragen / 9 Entfernen der ungenügenden Fragen / 10 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm / 11 Versenden der Umfrege und Zwischenkontrolle / 12 Auswertung der Ergebnisse / 13 Modellierung der Ergebnisse / 14 Interpretation der Auswertung / 15 Prüfung der Umsetzbarkeit / 16 Formulierung der Anforderungen / 17 Modellierung der Anforderungen / 18 Aufteilung in Unteranforderungen / 19 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle / 20 Samlung von Lösung des HSMoodle / 21 Darstellung in URL-Diagramm / 22 Prüfung der Lösung / 23 Analyse der Lösung / 24 Auswahl der besten Lösung / 25 Erfassung der Schritte zur Umsetzung / 26 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen / 27 Festlegung Reihenfolge der Schritte / 28 Erweiterung um Screemshots / 29 Erweiterung um Diagramme / 30 Kontrollierung, Verbesserung / 31 Sammlung themenspezifischer Materialien / 32 Erarbeitung Präsentationkonzept / 33 Erstellung der Poster / 34 Standvorbereitung / 35 Individuelle Vorbereitung

## 20160415_KW15_Product Backlog_KC.md
ID Beschreibung / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) / 9 Verbesserung der Formatierung / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm / 13 Versenden der Umfrege und Zwischenkontrolle / 14 Auswertung der Ergebnisse / 15 Modellierung der Ergebnisse / 16 Interpretation der Auswertung / 17 Prüfung der Umsetzbarkeit / 18 Formulierung der Anforderungen / 19 Modellierung der Anforderungen / 20 Aufteilung in Unteranforderungen / 21 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle / 22 Samlung von Lösung des HSMoodle / 23 Darstellung in URL-Diagramm / 24 Prüfung der Lösung / 25 Analyse der Lösung / 26 Auswahl der besten Lösung / 27 Erfassung der Schritte zur Umsetzung / 28 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen / 29 Festlegung Reihenfolge der Schritte / 30 Erweiterung um Screemshots / 31 Erweiterung um Diagramme / 32 Kontrollierung, Verbesserung / 33 Sammlung themenspezifischer Materialien / 34 Erarbeitung Präsentationkonzept / 35 Erstellung der Poster / 36 Standvorbereitung / 37 Individuelle Vorbereitung

## 20160419_KW16_Product Backlog_KC.md
ID Beschreibung / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) / 9 Verbesserung der Formatierung / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm / 13 Versenden der Umfrage und Zwischenkontrolle / 14 Auswertung der Ergebnisse / 15 Modellierung der Ergebnisse / 16 Interpretation der Auswertung / 17 Prüfung der Umsetzbarkeit / 18 Formulierung der Anforderungen / 19 Modellierung der Anforderungen / 20 Aufteilung in Unteranforderungen / 21 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle / 22 Samlung von Lösung des HSMoodle / 23 Darstellung in URL-Diagramm / 24 Prüfung der Lösung / 25 Analyse der Lösung / 26 Auswahl der besten Lösung / 27 Erfassung der Schritte zur Umsetzung / 28 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen / 29 Festlegung Reihenfolge der Schritte / 30 Erweiterung um Screemshots / 31 Erweiterung um Diagramme / 32 Kontrollierung, Verbesserung / 33 Sammlung themenspezifischer Materialien / 34 Erarbeitung Präsentationkonzept / 35 Erstellung der Poster / 36 Standvorbereitung / 37 Individuelle Vorbereitung

## 20160426_KW17_Product Backlog_KC.md
ID Beschreibung / 13 Zwischenkontrolle / 14 Vorbereitung / 15 Versenden der Umfrege und Zwischenkontrolle / 16 Auswertung der Ergebnisse / 17 Modellierung der Ergebnisse / 19 Interpretation der Auswertung / 20 Prüfung der Umsetzbarkeit / 21 Formulierung der Anforderungen / 22 Modellierung der Anforderungen / 23 Aufteilung in Unteranforderungen / 24 Überblick über die Möflichkeit der HSMoodle / 25 Samlung von Lösung des HSMoodle / 26 Darstellung in URL-Diagramm / 27 Prüfung der Lösung / 28 Analyse der Lösung / 29 Auswahl der besten Lösung / 30 Erfassung der Schritte zur Umsetzung / 31 Erweiterung jedes Schritte um Begründungen / 32 Festlegung Reihenfolge der Schritte / 33 Erweiterung um Screemshots / 34 Erweiterung um Diagramme / 35 Kontrollierung, Verbesserung / 36 Sammlung themenspezifischer Materialien / 37 Erarbeitung Präsentationkonzept / 38 Erstellung der Poster / 39 Standvorbereitung / 40 Individuelle Vorbereitung

# 2. Product Increment
## 20160405_KW14_Product Increment_KC.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS

## 20160412_KW15_Product Increment_KC.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS / 6 Sammeln von Fragen / 7 Filtern ungenügender Fragen

## 20160419_KW16_Product Increment_KC.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS / 6 Sammeln von Fragen / 7 Filtern ungenügender Fragen

## 20160426_KW17_Product Increment_KC.md
ID Beschreibung / 1 Ausarbeitung der Zieldefinition / 2 Erstellung Zeitplan / 3 Erstellung Pflichtenheft / 4 Recherche zu erfolgreicher Kommunikation / 5 Sammeln themenspezifischer Fragen zur Erfassung der Problematik eines LMS / 6 Sammeln von Fragen / 7 Filtern ungenügender Fragen / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) / 9 Verbesserung der Formatierung / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm

# 3. Sprint Backlog
## 20160405_Sprint Backlog_QS.md
ID Beschreibung Kommentar / 6 Sammeln von Fragen - / 7 Filtern ungenügender Fragen -

## 20160412_Sprint Backlog_QS_HJ.md
ID Beschreibung Kommentar / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) Hausarbeit hinzufügen / 9 Verbesserung der Formatierung -

## 20160419_Sprint Backlog_QS_HJ.md
ID Beschreibung Kommentar / 8 Inhaltliche Verbesserung des Fragenkatalogs nach Feedbaks (vom Kunde) Hausarbeit / (Kunde im Meeting) / 9 Verbesserung der Formatierung - / 10 Verbessern der ungenügenden Fragen - / 11 Entfernen der ungenügenden Fragen - / 12 Anlegen der Umfrage im Lime-Survey Umfrageprogramm - / 13 Versenden der Umfrage und Zwischenkontrolle -

## 20160426_Sprint Backlog_QS_HJ.md
ID Beschreibung Kommentar / 13 Zwischenkontrolle - / 14 Vorbereitung -

# 4. Scrum Master Log
## 20160407_Scrum Master Log_JT.md
ID Task Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. Nein

## 20160414_Scrum Master Log_JT.md
ID Task Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. Ja / 2 Meetings mit Google Hangouts abhalten. Nein

## 20160420_Scrum Master Log_JT.md
ID Task Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. Ja / 2 Meetings mit Google Hangouts abhalten. Ja / 3 Team wünscht sich eine Möglichkeit, MD-Dateien in PDFs umzuwandeln. Nein

## 20160426_Scrum Master Log_JT.md
ID Task Erledigt / 1 Team wünscht sich eine Möglichkeit, die zu sammelnden Fragen direkt im Github Webinterface einzupflegen. Ja / 2 Meetings mit Google Hangouts abhalten. Ja / 3 Team wünscht sich eine Möglichkeit, MD-Dateien in PDFs umzuwandeln. Ja